软件工程课程设计项目研发日报

| 项目名称 | 东软云医院HIS系统 | 小组名称 | 第01组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026-06-23 | 项目经理 | 边新文 |
| 项目负责人 | 张翔硕 | 填表人 | 张宏磊 |
| 今日完成情况 |  |  |  |
| - 完成内容 序号; 完成内容; 完成人. 1; 数据库的设计与构建; 全组人员. 2; 后端注册功能的接口编写，接口实现和测试; 张翔硕. 3; 后端登录功能的接口编写，接口实现和测试; 张翔硕. 4; 完成用户操作审计日志埋点，对注册、登录、角色分配行为统一记录操作日志; 张宏磊. 5; 后端用户列表查询功能的接口编写，接口实现和测试; 邱季翔. 6; 完成数据分析模块 AnalyticsService 后端代码开发，实现门诊量趋势、医生工作量、财务收支三大统计查询功能; 黄宇泽. 7; 通过 Postman 测试全部统计接口，校验每日挂号分组、医生工作量计数、财务收支金额累加计算准确性; 孙嘉跃. - 功能截图 图1-数据库 图2注册核心代码 图3-登录核心代码 图4-角色分配核心代码 图5-用户列表查询核心代码 图6-统计核心代码 - 今日问题总结 注册接口仅完成账号新增逻辑，未同步分配角色，新注册用户无权限，必须手动操作数据库绑定角色才能正常使用系统功能。 数据分析模块全量查询所有挂号、病历、财务数据，未实现时间区间筛选，数据量大时查询速度较慢，存在性能隐患。 仪表盘 dashboard 接口一次性加载全部统计数据，前端页面初次渲染请求耗时较长，未做数据缓存优化。 用户角色分配接口仅支持后台手动重置角色，前端暂无可视化角色分配页面，操作依赖 Postman 调试。 审计日志仅完成记录存储，未开发日志分页查询、关键词检索接口，无法快速追溯用户操作记录。 - 成员贡献热力图 - Ariel：张翔硕 - zhlxjw：张宏磊 - qinyue5: 孙嘉跃 - 邱季翔：邱季翔 |
| 说明 |  |  |  |