软件工程课程设计项目研发日报

| 项目名称 | 东软云医院HIS系统 | 小组名称 | 第01组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026-06-29 | 项目经理 | 边新文 |
| 项目负责人 | 张翔硕 | 填表人 | 邱季翔 |
| 今日完成情况 |  |  |  |
| - 完成内容（包括不仅限于数据库、前端、服务器端等任何当天的完成情况） 序号; 完成内容; 完成人. 1; 冻结前后端核心业务代码，全面转入系统性能与高并发压力测试阶段。; 全组人员. 2; 配置 Apache JMeter 测试计划，针对“用户注册”等核心高频接口编写 HTTP 请求脚本与信息头管理。; 张翔硕. 3; 执行注册接口的高并发压力测试，成功模拟并完成了总计 54,276 次样本的自动化请求测试。; 孙嘉跃. 4; 分析 JMeter 聚合报告数据，确认接口平均响应时间为 88ms，吞吐量达到 86.0/sec，满足设计预期。; 张宏磊. 5; 监控压测期间的后端服务器 CPU 与数据库连接池状态，排查出小概率异常请求并记录日志。; 邱季翔. 6; 整理《软件测试报告》文档，将 JMeter 压测结果图表与性能指标数据汇总排版。; 黄宇泽. - 功能截图（包括不仅限于接口截图、实现代码的部分截图、页面截图、数据库截图等） 图1-JMeter 查看结果 图2-JMeter 聚合报告 图3-登录测试聚合报告 - 今日问题总结 经过几万次的 JMeter 注册并发压测，数据库 sys_user 等表中产生了大量无用的 Mock 脏数据，明天需要编写 SQL 脚本进行统一清理，并重置自增 ID。 当前注册接口的吞吐量稳定在 86 请求/秒，对于课程设计已经足够，但若要应对真实三甲医院的早高峰，后续版本可能需要引入 Redis 缓存或消息队列（如 RabbitMQ）来进行削峰填谷。 目前的压测主要集中在后端接口，前端页面的白屏时间、首屏加载时间（FCP）等性能指标还需要借助 Chrome Lighthouse 工具进一步量化并补充到最终报告 压测聚合报告显示有 0.18% 的异常率（Error %），经查看结果树日志发现，主要是在极高并发下瞬间生成的模拟手机号或用户名重复导致的数据库唯一索引（Unique Key）冲突，属于正常业务拦截逻辑，非系统崩溃。 - 成员贡献热力图 - Ariel:张翔硕 qfeng1s：黄宇泽 zhixjw：张宏磊 ”qinyue5”:孙嘉跃 邱季翔：邱季翔 |
| 说明 |  |  |  |