软件工程课程设计项目研发日报

| 项目名称 | 东软云医院HIS系统 | 小组名称 | 第01组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026-06-25 | 项目经理 | 边新文 |
| 项目负责人 | 张翔硕 | 填表人 | 邱季翔 |
| 今日完成情况 |  |  |  |
| - 完成内容（包括不仅限于数据库、前端、服务器端等任何当天的完成情况） 序号; 完成内容; 完成人. 1; 前端系统各模块界面的细节巡查与用户体验（UX）调整。; 全组人员. 2; 修复患者“退号”等操作时，前端列表状态刷新延迟的问题。; 张翔硕. 3; 微调导航栏、侧边栏的图标间距与字体大小，提升视觉一致性。; 孙嘉跃. 4; 优化所有表单提交时的 Loading 动画效果，防止用户重复点击。; 张宏磊. 5; 统一调整各模块搜索栏、下拉框的默认占位符（Placeholder）文案。; 邱季翔. 6; 补充和完善了部分深层级前端页面的面包屑（Breadcrumb）导航。; 黄宇泽. - 功能截图（包括不仅限于接口截图、实现代码的部分截图、页面截图、数据库截图等） 图1-患者退号前端状态实时刷新 图2-侧边菜单与面包屑导航展示 图3-表单提交时的全局 Loading 遮罩 图4-样式兼容、占位符微调 - 今日问题总结 在测试部分旧版浏览器时，发现个别页面的 CSS Flex 布局对齐存在轻微错位，明天需要补充浏览器样式兼容前缀。 在输入患者身份证号或手机号时，如果用户从外部复制带有空格的文本，会导致前端校验报错，需要增加正则去空预处理。 发现前端打包后的 vendor 文件较大，首次加载速度还有提升空间，后续需要清理一下项目中未使用的冗余组件和静态图标。 分长数据表格页面在 Windows 系统下默认的横向/纵向滚动条视觉效果比较生硬，与系统整体风格不太搭配，需要用 CSS 统一美化定制滚动条样式。 - 成员贡献热力图 - Ariel:张翔硕 qfeng1s：黄宇泽 zhixjw：张宏磊 ”qinyue5”:孙嘉跃 邱季翔：邱季翔 |
| 说明 |  |  |  |